Согласовано:						Утверждаю:

Руководитель Производственно – 			Главный управляющий директор

технического департамента ОАО «РКС»			ООО «Волжские коммунальные             								системы»

_____________________ С.А. Гордеев 			_________________П.В. Едигарев

«_____»____________________2015г.		«____»___________________2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ ВОКС-2019-В-ПП-353

на выполнение работ по замене кран балки и электротельфера на участке по ремонту погружных насосов на в/з "Соцгородской", Центральный р-н, г.Тольятти

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, г.о. Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, д. 50 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара БИК: 043601607 К/с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Едигарев Павел Владимирович ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36440373000 ОКВЭД: 36.00.2 ОГРН: 1106312008065 ОКТМО: 36740000001 |
| 2. Основание для проведения работ | Производственная программа ООО «Волжские коммунальные системы» на 2019г. по виду бизнеса «Водоснабжение». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Грузоподъемные механизмы в помещении участка по ремонту погружных насосов ЭЦВ на водозаборе «Соцгородской», Центрального района г.о. Тольятти. |
| 4. Источник финансирования | Тариф. |
| 5. Цель и назначение работ | Обеспечение безопасности производства работ с использованием грузоподъемных механизмов (кран-балки, эл.тельфера, тали) на объектах ООО «Волжские коммунальные системы». Повышение надежности работы г/п оборудования и выполнение требований «Правил безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения». Приказ Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Электротельфер грузоподъемностью 2 тонны, в количестве 1 шт. установленный на водозаборе “Соцгородской”, Центрального района, г.Тольятти |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный. Круглосуточно (365 дней в году) |
| 8. Состав работ | Демонтажные работы. Монтаж грузоподъемного механизма, в т.ч. кран-балки, эл.тельфера, эл.кабелей и оборудования. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | 1. Демонтаж существующего грузоподъемного механизма. 2. Монтаж нового грузоподъемного механизма грузоподъемностью 1 тонна с противооткатной тормозной системой, на существующие балки для подвесных путей из двутавра 360х14,5мм; расстояние между осями балок – 7 метров. 3. Выставление подвесной балки (двутавр) в одной плоскости (устранение перепада высоты). 4. Монтаж электрооборудования с заменой эл.кабелей до распределительной щитовой. 5. Пуско-наладочные работы. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы производятся материалами, силами и средствами Подрядчика. На используемое оборудование предоставлять паспорта и сертификаты качества. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии с: «Правилами безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения». Приказ Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г. заполнение паспортов ПС и составление Актов испытания ПС при проведении ПТО. Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»; СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных ситуаций и неучтённых работ, Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Согласно «Правилам безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения». Приказ Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1.Данное техническое задание. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить калькуляцию и акт, с обоснованием стоимости работ |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Не требуется. |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется. |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Согласование с Заказчиком применяемых материалов и оборудования. |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Вывоз строительного мусора и грунта осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о. Тольятти. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Руководствоваться требованиями: СНиП 12-03-2001 часть1 «Безопасность труда в строительстве»; ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных механизмов»; ПБ 10-14-92 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; ФН «Правила безопасности ОПО на которых используются подъемные сооружения, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. № 533» ; ПП РФ от 16.02.08г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; Постановления мэра г.Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и № 849 - п/1 от 08.04.2010г. и др. нормативных документов, действующих на территории РФ. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | 60 рабочих дней с даты подписания договора. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Перед началом производства работ в соответствии с п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы: - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - сведения о персонале и транспортной технике, для оформления допуска на объекты Заказчика; |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1. Копия приказа о назначении ответственного лица за производство работ -1экз; 2.Акт о приемке выполненных работ (ф. КС-2) - 2 экз.; 4.Справка о стоимости выполнения работ (ф. КС-3) -2 экз.; 5.Счет – фактура – 1экз.; 6. Акты проведения пуско-наладочных работ – 1 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик обязан: - предоставить списки людей и техники, для оформления допуска на объект; - пройти вводный инструктаж по допуску на объект перед началом производства работ; - обеспечивать выполнение требований наряда-допуска по соблюдению норм безопасности при производстве работ; - увеличивать продолжительность рабочего дня, организовывать посменное производство работ, выполнять работы в выходные и праздничные дни - при необходимости; - для обеспечения надлежащего качества работ руководствоваться нормами СНиП, СанПиН, ГОСТ и т.д.; - нести ответственность за качественное оказание услуги; - при нанесении материального ущерба Обществу, возмещать ущерб за свой счёт. - демонтированные изделия и оборудование передавать Заказчику. - в процессе работ, с момента начала работ и до момента окончания несет полную ответственность за соблюдение действующих норм и требований по охране труда и техники безопасности. - вызывать представителя Заказчика для предъявления выполненных работ. |
| 27. Контрольная информация | Центр ответственности: Начальник службы ВО – Брянцев Сергей Олегович - т. 8-987-819-75-34; Начальник участка водозаборных сооружений – Вилков Владимир Александрович – т. 8-987-819-74-18; Инженер по технадзору службы ВО – Пожаров Александр Константинович – 8-987-819-46-16. |

Инженер по технадзору службы ВО							А.К. Пожаров

Начальник участка водозаборных сооружений					В.А. Вилков

Согласовано:

И.о. начальника службы ВО							В.А. Чернышев

Главный инженер			Т.К. Прасолов